Alustava aikataulu päällystykset 2020

1.7 mennessä:

- Peukaloisentie

- Hömötiaisentie

- Talitiaisentie

- Kuuselantie – Mäntyläntie klv

- Mullunhaka + Pyörätie

- Radanvarsi

- Laturinkuja

- Mäntäkuja

- Takomokuja

- Roinilankuja

- Vihiluodon pyörätiet

- Vihikarin pyörätiet

30.9 mennessä:

- Ollakantie + pyörätie

- Varastokuja

- Ihmemaantie + Pyörätie

- Neidonkehä

- Neidonsolki

- Satulinnantie + Pyörätiet

- Linnavallintie + Pyörätie

- Sipikuja

- Niittokuja