**Alustava aikataulu päällystykset 2020**

1.7 mennessä:

* Peukaloisentie
* Hömötiaisentie
* Talitiaisentie
* Kuuselantie – Mäntyläntie klv
* Mullunhaka + Pyörätie
* Radanvarsi
* Laturinkuja
* Mäntäkuja
* Takomokuja
* Roinilankuja
* Vihiluodon pyörätiet
* Vihikarin pyörätiet

30.9 mennessä:

* Ollakantie + pyörätie
* Varastokuja
* Ihmemaantie + Pyörätie
* Neidonkehä
* Neidonsolki
* Satulinnantie + Pyörätiet
* Linnavallintie + Pyörätie
* Sipikuja
* Niittokuja